Přehled rozpočtových opatření předkládaný ch Zastupitelstvu ZK ke schválení dne 12. 9. 2012

ZZK/0034/2012 – Zdravotnictví - Uherskohradišťská nemocnice a. s. - dodatek investičního záměru

Radě ZK schválila dne 25. 6. 2012 dodatek č. 5 investičního záměru č. 534/3/170/085/09/08-05/06/12 u investiční akce „"Uherskohradišťská nemocnice - centrální objekt - infrastruktura" z důvodu změny termínů realizace akce a tím souvisejících přesunů finančních prostředků:

- posun zahájení stavebních prací z 01/2012 na 07/2012 je způsoben lhůtami pro administraci veřejných zakázek realizovaných oběma investory a jejich koordinací. S ohledem na posun zahájení akce byl aktualizován harmonogram stavby, zpracovaný projektantem, se stanovením optimálního časového průběhu stavby a logickými a časovými návaznostmi, zejména na rozhraní dodávek dvou dodavatelů. Proto bylo rovněž upraveno předpokládané čerpání prostředků v letech.

- posun ukončení realizace z 03/2014 na 10/2017 je z důvodu realizace následné péče po dobu 5 ti let, o dřeviny vysazené v rámci náhradní výsadby, která byla nařízena Odborem životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště, jako kompenzace za kácené dřeviny.

Rozpočtové opatření proto řeší přesun finančních prostředků Odboru investic roku 2012 u investiční akce "Uherskohradišťská nemocnice - centrální objekt - infrastruktura" ve výši 23 420 000,- Kč jak do rozpočtu roku na rok 2013, tak následně úpravou rozpočtového výhledu do dalšího období.

ZZK/0035/2012 – SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů Odboru investic v rámci "SPZ Holešov" v celkové výši 11 238 235,- Kč. V rozpočtu 2012 byly na příjmové straně SPZ Holešov – prodej nemovitostí byly plánovány příjmy za prodej pozemků ve výši 15 114 000,- Kč. Vzhledem k nedokončené vnitřní infrastruktuře, vysokým poplatkům za vynětí ZPF a podle stávajícího vývoje stavebních řízeních a jednání s investory je zřejmé, že tyto plánované příjmy nebudou naplněny v plné výši.

Další plánované příjmy z prodeje pozemků E-ON pod velkou trafostanicí, MRB a ostatní se přesouvají do roku 2013. Z tohoto důvodu je navrženo ponížení kapitálových příjmů o 10 541 560,- Kč. Pronájmy nemovitostí a ostatní nebudou naplněny příjmy z pronájmu dešťové kanalizace. Oproti původním předpokladům bude koncesní smlouva o nájmu a provozování dešťové kanalizace s Industry Servis ZK uzavřena později. Namísto roční fakturace nyní počítáme s platbou pouze za 3 měsíce. Na straně výdajů budou sníženy výdaje – reinvestice a provozní výdaje I.

ZZK/0036/2012 – Zdravotnictví - dodatek ke smlouvě o nájmu - Vsetínská nemocnice a. s.

Předmětem rozpočtového opatření je snížení příjmu ve výši 17 264,- Kč z pronájmu majetku od Vsetínské nemocnice a.s. v důsledku:

- vynětí budovy č. p. 816 na pozemku p. č. 3235 (neurologie – objekt H), zapsanou v katastru nemovitostí vedeném příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10094 pro obec a k. ú. Vsetín z nájemní smlouvy.

Nájem pro rok 2012 se Vsetínské nemocnici a.s. snižuje o částku 17 264,- Kč za měsíce 9 – 12/2012. Uvedený objekt je vyňat ze smlouvy o nájmu nemovitostí na základě realizace demoličních prací pro přípravné práce výstavby nového interního pavilonu v areálu Vsetínské nemocnice a.s. Současně je ve stejné výši navrženo snížení rozpočtu Odboru zdravotnictví na financování oprav nemovitého majetku pronajatého nemocnicím.

ZZK/0037/2012 – Vesnice roku 2012 ve Zlínském kraji

V roce 2012 proběhla každoroční soutěž Vesnice roku. Porota vybrala a ocenila obce následovně:

1. místo - "zlatá stuha" – obec Žlutava,

2. místo - "modrá stuha" – obec Lužná,

3. místo - "bílá stuha"  - obec Vysoké Pole,

4. místo - "zelená stuha"  - obec Machová,

5. místo - "oranžová stuha" – obec Pitín,

diplom za vzorné vedení obecní knihovny - obec Slavkov pod Hostýnem,

diplom za vzorné vedení kroniky – obec Poteč,

diplom za udržování lidových tradic – obec Bystřice pod Lopeníkem

Na základě žádostí jednotlivých vítězných obcí budou prostředky čerpány účelově dle výše uvedené tabulky. Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků z neinvestičních do investičních transferů na poskytnutí dotací jednotlivým obcím za umístění v soutěži Vesnice roku.

ZZK/0038/2012 – SPZ Holešov - smluvní a majetkoprávní vztahy

Rozpočtové opatření řeší snížení nájmu ze smlouvy o nájmu č. O/0776/2007/EKO. Dodatkem č. 4 je upravena výše nájemného, která je vypočtena na základě nového rozsahu předmětu nájmu podle znaleckého posudku č. 3320-350/07 ze dne 11. 12. 2007, zpracovaného znaleckým ústavem STAVEXIS s. r. o. Roční nájem 607 600,- Kč (měsíční nájem za leden až listopad 50 633,- Kč, nájem za prosinec 50 637,- Kč) se snižuje na 95 600,- Kč (měsíční nájem za leden až listopad 7 967,- Kč, nájem za prosinec 7 963,- Kč). V rozpočtu na rok 2012 bylo vzhledem ke splatnosti prosincové faktury dne 20. 12. počítáno s příjmem celé částky 607 600,- Kč na akci "SPZ Holešov – pronájmy nemovitostí – ostatní". Při účinnosti smlouvy dnem podpisu k 20. 08. 2012 dojde ke snížení příjmů o 187 188,- Kč. O odpovídající částku výdajů bude ponížena akce "SPZ Holešov – reinvestice a provozní výdaje I".

ZZK/0039/2012 – Převody nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů z prodeje ve výši 1 987 328,- Kč:

- pozemků – oblast ostatní – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 12. 9. 2012,

- pozemků a stavby – oblast školství – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 12. 9. 2012,

Dále pak řeší zapojení ostatních příjmů ve výši 200 000,- Kč z vlastní činnosti z titulu zřízení věcných břemen na majetku ve vlastnictví Zlínského kraje. Současně je navrženo použití prostředků do rezerv kraje a posílení výdajů pro daňovou povinnost – majetkové daně.

ZZK/0040/2012 – Úspory rozpočtu ZK v roce 2012 a převody do roku 2013 - rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření řeší úprava příjmů a výdajů rozpočtu ZK v roce 2012 na základě předložených požadavků jednotlivých odborů v souvislosti s neplněním příjmů ze sdílených daní ve výši 44 500 000,- Kč a snížení čerpání úvěru EIB ve výši 449 000 000,- Kč.

ZZK/0041/2012 – Převody nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů z prodeje majetku:

- pozemků a staveb – oblast školství – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 12. 9.2012

- pozemků a stavby – oblast sociálních věcí – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 12. 9. 2012

Dále řeší snížení příjmů z pronájmu nemovitostí (nebytových prostor) v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště z důvodu schválení prodeje předmětných nemovitostí Zastupitelstvem Zlínského kraje. Současně navrhujeme použití prostředků do rezerv, na daňové povinnosti a navýšení příspěvku PO – provoz škol a školských zařízení.

ZZK/0042/2012 – Zdravotnictví - dodatek k nájemní smlouvě

Smlouvou o bezúplatném převodu vlastnictví č. D/1298/2011/EKO ze dne 30. 6. 2011, schvalovací doložkou Ministerstva financí podle ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění dne 12. 6. 2012 a zápisem do katastru nemovitostí ze dne 11. 7. 2011 se Zlínský kraj stal jediným vlastníkem budovy č.p. 1195 na pozemku p. č. st. 2375, obč. vyb. a budovy bez č. p./č. e. na pozemku p. č. st. 2374, obč. vyb., obě v k.ú. Uherské Hradiště.

Dle § 680 odst. 2 občanského zákoníku vstoupil Zlínský kraj jako nabyvatel věci do právního postavení pronajímatele a dle uzavřených smluv má právo na nájemné, které dříve náleželo Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě a má povinnost dostát smluvním závazkům.

Předkládaným rozpočtovým opatřením je řešeno zvýšení příjmů ze smluvních vztahů smluvních vztahů, které Zlínský kraj převzal od Zdravotního ústavu v Ostravě dle přílohy č. 1 a současně zvýšení výdajů spojených s provozem pronajímaných nebytových prostor. Částka 12 024,- Kč získaná z pronájmu bude použita na opravy a údržbu pronajímaného nemovitého majetku.

Zvýšení příjmů ORJ 170 – odbor zdravotnictví o 155 657,- Kč.

Zvýšení výdajů ORJ 170 – odbor zdravotnictví o 155 657,- Kč.

ZZK/0043/2012 – Převody nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů z prodeje majetku:

- pozemků a stavby – oblast školství – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 12. 9. 2012

Současně navrhujeme použití prostředků do rezerv, na daňové povinnosti, znalecké posudky a technickou pomoc z titulu výdajů na provizi zprostředkovatele za zprostředkování prodeje nemovitostí. Dále opatření řeší přesuny prostředků do rozpočtu následujícího roku z důvodu posunutí termínu realizace investičních akcí v rámci PF u odboru strategického rozvoje kraje a v rámci transferů u odboru investic. O přesunuté prostředky do následujícího roku bude sníženo čerpání úvěru u EIB ve výši 6 000 000,- Kč.

ZZK/0044/2012 – SPZ Holešov - stavba 10 - dodávka stavby

V současné době ještě není vydáno Rozhodnutí o poskytnutí NFV, zatím bylo vydáno pouze Rozhodnutí v 1. stupni, které bylo předáno k podpisu na ZK dne 17. 08. 2012. V závazných podmínkách rozhodnutí je umožněno realizovat akci před Registrací, respektive i před podáním žádosti o registraci. Rozhodnutí ve 2. a 3. stupni zatím není vydáno. Podmínkou jsou pravomocná stavební povolení, ale v řešení je výjimka pro vydání rozhodnutí v 2 a 3. stupni.

- Na akci „SPZ Holešov“ byly na rok 2012 původně rozpočtované prostředky ve výši 150 000 000,- Kč. Vzhledem ke zpoždění realizace akce nebudou tyto prostředky čerpány v plné výši. Zpoždění realizace se odvíjí od prodloužení délky správního řízení (územní rozhodnutí, stavební povolení) z důvodu aktivit občanských sdružení a zajištění financování (NFV). V roce 2012 se předpokládá, že proběhnou stavební činnosti ve výši 20 000 000,- Kč, konkrétně se bude jednat o výstavbu úseku od Technologického parku k Pokart spol. s r.o. Faktury za uskutečněné stavební práce se splatností 90 dní a možností prodloužení o dalších 60 dní se budou hradit až v roce 2013. V  roce 2012 se bude hradit pouze DPH z vystavených faktur v rámci přenesené daňové povinnosti. Také původně plánovaná akce „Sanace kanalizace“ ve výši 4 581 tis. Kč (součást Registrace NFV) nebude v roce 2012 realizovaná, přesouvá se do roku 2013. Z tohoto důvodu se na akci „SPZ Holešov“ v roce 2012 očekává čerpání pouze ve výši 10 000 000,- Kč. Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtu 2012 ve výši 140 000 000,- Kč na  akci „SPZ Holešov“ a přesun výdajů do roku 2013.

Dále toto rozpočtové opatření řeší přesun blokovaných výdajů ve výši 5 696 567,- Kč akce „SPZ Holešov“ („Sanace kanalizace“ a „Technická a dopravní infrastruktura) z důvodu posunu realizace akcí do r. 2013.

ZZK/0045/2012 – Převody nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Rozpočtové opatření řeší zapojení příjmů z prodeje majetku:

- pozemku a stavby – oblast školství – navýšení příjmů dle návrhu usnesení do ZZK 12. 9. 2012.

Současně navrhujeme použití prostředků do rezerv, na daňové povinnosti a na znalecké posudky a technickou pomoc z titulu výdajů na provizi zprostředkovatele za zprostředkování prodeje nemovitostí.

ZZK/0046/2012 – Technologické inovační centrum - dodatek smlouvy č. 3

Zlínský kraj poskytl v roce 2009 Technologickému inovačnímu centru s. r. o. (TIC)  návratnou finanční výpomoc (NFV) ve výši 3 400 000,- Kč na financování realizace konkrétních projektů v letech 2009-2011. NFV ve výši 400 tis. Kč byla již vyúčtována a vrácena do rozpočtu Zlínského kraje. Zbývající prostředky NFV ve výši 3 000 000,- Kč měly být původně vráceny do rozpočtu Zlínského kraje do 15. 04. 2012, ale z důvodu časových průtahů proplacení dotací z jiných projektů realizovaných TIC (v rámci OP Přeshraniční spolupráce a OP Nadnárodní spolupráce) byl ZZK schválen dodatek č. 1 a posléze dodatek č. 2 smlouvy, který posunuje splatnost NFV do 31. 12. 2012.

Situace při proplácení vykázaných nákladů ve výše uvedených operačních programech zůstává stále nezměněna (zejména v OP Nadnárodní spolupráce) a TIC se z tohoto důvodu dostává do problemů s finančním krytím svých závazků - společnost není schopna dostát dodatkem č. 2 schváleného termínu splatnosti 31. 12. 2012. Vzhledem k této skutečnosti adresovala dne 4. 9. 2012 jednatelka TIC na hejtmana Zlínského kraje žádost o posun termínu vrácení NFV z 31. 12. 2012 na 30. 4.2013. Posunutí termínu splacení NFV ze stávajícího termínu 31. 12. 2012 na 30. 4. 2013 bude řešeno dodatkem č. 3 ke smlouvě. Rozpočtovým opatřením tak dochází ke snížení příjmů v roce 2012 o 3 000 000,- Kč.

RZK dne 3. 9. 2012 usnesením č  739/R19/12 schválila návrh dalšího postupu v realizaci projektu a změnu financování projektu. Dále uložila vedoucímu STR předložit k rozhodnutí v termínu do 08.10.2012 dodatek investičního záměru projektu Radě Zlínského kraje a rozpočtová opatření související s novým finančním rámcem bez navýšení zdrojů financování Zlínským krajem. V rozpočtu roku 2012 se ponechává částka 288 720,- Kč na finanční krytí závazků vyplývajících z uzavřených smluv. Tyto smlouvy souvisejí s ukončeným výběrovým řízením a ZK podle nich doplatí dodavatelům služeb část nákladů spojených s průběhem výběrového řízení. Rozpočtovým opatřením se přesouvají příjmy ve výši 81 311 000,- Kč a ostatní výdaje ve výši 94 808 890,- Kč do rozpočtu roku 2013.

Dále rozpočtové opatření řeší přesun prostředků ve výši 11 000 000,- Kč do rozpočtu následujícího roku v rámci odboru sociálních věcí. V roce 2012 lze reálně očekávat, že nebudou v plné výši čerpány prostředky alokované na příspěvky a dotace pro příspěvkové organizace (ORG 9100). Částka bude zapojena od výdajů rozpočtu roku 2013 a použita na větší opravy v zařízeních příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, které nejsou schopny tyto organizace pokrýt z vlastních finančních prostředků. Přesunem výše uvedených prostředků se současně ponižuje čerpání úvěru EIB o částku 21 000 000,- Kč.

ZZK/0047/2012 – Převody nemovitostí z vlastnictví Zlínského kraje

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů Odboru ekonomického ve výši 986 807,- Kč z důvodu zapojení příjmů z prodeje - pozemků a stavby - školství. Finanční prostředky budou převedeny na daňové povinnosti a do rezervy kraje.