|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAM | |
| Název: | Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu |
| Identifikační číslo: | **KUL03-21** |
| Na rok: | **2021** |

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

|  |
| --- |
| 1. CÍLE PROGRAMU S VAZBOU NA PRIORITY ZLÍNSKÉHO KRAJE |

* 1. **Cíl programu, důvody podpory stanoveného účelu a očekávané dopady podpory:**

Cílem Programu je obnova kulturních památek a památek místního významu Zlínského kraje při dosažení maximální efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků Zlínského kraje.

Důvodem poskytnutí dotace je především naplnění těchto priorit:

1. obnova kulturních památek a památek místního významu nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo památky místního významu,
2. obnova kulturních památek a památek místního významu nacházejících se na území Zlínského kraje,
3. obnova kulturních památek a památek místního významu využívaných a zpřístupněných nebo prezentovaných veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické nebo jiné veřejně prospěšné účely,
4. motivace vlastníků kulturních památek a památek místního významu k jejich obnově v souladu se zásadami státní památkové péče.

**Kulturní památkou** se rozumí nemovitosti nebo movité věci zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky[[1]](#footnote-1).

**Památkou místního významu** se rozumí hmotný doklad lidské činnosti vykazující hodnoty, které jsou vázány na konkrétní lokální prostředí nebo souvislosti. Památka místního významu obdobně jako kulturní památka, vykazuje uměleckou, architektonickou, uměleckořemeslnou, řemeslnou, technickou, urbanistickou anebo krajinnou hodnotou, avšak tyto hodnoty dle současného stavu poznání nedosahují celostátního významu, ale pouze místního, nejvýše regionálního významu.

* 1. **Soulad se strategickými a odvětvovými koncepcemi:**

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030

Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji

|  |
| --- |
| 1. LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE |

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) ve lhůtě:   
**od 25.01.2021 do 05.02.2021 do 12:00 hodin.**

V této lhůtě je nutné Žádost doručit na adresu:  
**Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor kultury a památkové péče, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín**, popř. zaslat pomocí datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).

Žádosti doručené po této lhůtě či doručené na jiné adresy nebudou otevřeny, budou archivovány a vyřazeny z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek nastavených Programem. Žadatel může ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení písemného vyrozumění o nesplnění podmínek administrativní shody a kontroly přijatelnosti písemně požádat o vrácení příloh doložených k opožděně doručené Žádosti s uvedením registračního čísla Žádosti, názvu projektu, identifikačních údajů žadatele a telefonního kontaktu s konkretizací příloh požadovaných k vrácení. Opožděně doručená obálka bude otevřena za přítomnosti žadatele požadujícího vrácení příloh. Požadované přílohy budou vráceny na základě předávacího protokolu.

|  |
| --- |
| 1. ÚČEL, NA KTERÝ MOHOU BÝT FINANČNÍ PROSTŘEDKY v programu POSKYTNUTY |

* 1. **Podporovaná opatření:**
  2. **Stavební obnova a restaurování kulturních památek:**

stavební obnova a restaurování nemovitých a movitých kulturních památek, zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

* 1. **Stavební obnova a restaurování památek místního významu:**

stavební obnova a restaurování nemovitých a movitých památek místního významu.

|  |
| --- |
| 1. FINANČNÍ RÁMEC PROGRAMU |

* 1. **Celková předpokládaná částka vyčleněná na realizaci programu:**

Celková předpokládaná částka určená pro Program je 5 000 000 Kč.

* 1. **Forma podpory:**

Neinvestiční dotace.

* 1. **Veřejná podpora:**

V případě, že bude posouzeno, že projekt zakládá (může zakládat) veřejnou podporu, bude **dotace příjemci poskytnuta jako podpora de minimis** (dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis). Tato skutečnost bude příjemci dotace oznámena ve Sdělení o poskytnutí dotace. Současně bude příjemce vyzván k zaslání Čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis. Doručení čestného prohlášení ve lhůtě stanovené ve Sdělení o poskytnutí dotace je podmínkou pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

* 1. **Minimální a maximální výše dotace:**

**Podporované opatření 1**

Minimální výše dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování kulturní památky: 35 000 Kč.

Maximální výše dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování kulturní památky: 300 000 Kč.

**Podporované opatření 2**

Minimální výše dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování památky místního významu: 35 000 Kč.

Maximální výše dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování památky místního významu: 200 000 Kč.

* 1. **Maximální míra dotace z rozpočtu Zlínského kraje:**

Maximální míra dotace činí **60 %** z celkových způsobilých výdajů projektu; u obcí nad 5 000 obyvatel maximálně 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Dotace uvedená ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) ve finančním vyjádření bude zaokrouhlena na celé stokoruny dolů. Zbývající část celkových způsobilých výdajů projektu musí být financována z vlastních zdrojů žadatele nebo partnerů, anebo z jiných zdrojů, než je rozpočet Zlínského kraje. Procentní vyjádření bude zaokrouhleno matematicky na dvě desetinná místa.

Celková výše poskytnuté dotace ze zdrojů Zlínského kraje a dalších zdrojů příjemce nesmí překročit 100 % celkových způsobilých výdajů projektu. Dojde-li k navýšení skutečných zdrojů financování projektu specifikovaného v předložené Žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje a tyto zdroje překročí celkové skutečné způsobilé výdaje projektu, dojde   
ke krácení poskytované dotace, a to o částku, o kterou veškeré zdroje projektu (dotace ZK, příjmy projektu, další zdroje financování) převyšující celkové skutečné způsobilé výdaje.   
V případě, že dotace byla již vyplacena, je příjemce povinen tuto částku poskytovateli vrátit   
do 15 dnů od doručení výzvy.

|  |
| --- |
| 1. KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE |

* 1. **Okruh způsobilých žadatelů:**

Způsobilými žadateli o dotaci jsou fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem či spoluvlastníkem kulturní památky nebo památky místního významu na území Zlínského kraje. V případě, že je památka ve spoluvlastnictví více osob, podává Žádost pouze jeden ze spoluvlastníků, přičemž k Žádosti musí být přiložen písemný souhlas všech spoluvlastníků (odst. 6.1.1.).

Dotaci **nelze poskytnout**:

* politickým stranám a politickým hnutím dle zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
* příspěvkovým organizacím dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj
* organizačním složkám státu, zařízením státu majících obdobné postavení jako organizační složky státu, příspěvkovým organizacím zřízeným organizačními složkami státu a státním podnikům.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

**Podmínky způsobilosti žadatele:**

Aby žadatelé mohli získat dotaci, musí splňovat další podmínky, a to:

* být přímo odpovědní za realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník
* mít stabilní a dostatečné zdroje financování
* nesmí mít vystaven inkasní příkaz ve vztahu k jakékoliv podpoře, kterou obdržel z veřejných prostředků, v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

V případě, kdy je žadatelem obec, se počet obyvatel obce pro účely poskytnutí dotace posuzuje dle Vyhlášky Ministerstva financí ČR o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (dále jen „vyhláška“) účinnou k 1.1. příslušného kalendářního roku, ve kterém je Program vyhlášen.

* 1. **Způsobilost projektu:**

Projekty v rámci Programu musí být realizovány na území Zlínského kraje.

Z Programu nelze podpořit projekty rekonstrukce památky vycházející pouze z dobové fotografie či archivních podkladů.

**Velikost projektu:**

Neexistuje žádné omezení týkající se celkových způsobilých výdajů projektu.

**Počet Žádostí na 1 žadatele:**

Žadatel může v  podporovaném opatření 1. Stavební obnova a restaurování kulturních památek předložit maximálně 1 Žádost, tj. maximálně jeden projekt v jednom kalendářním roce, a to pouze na obnovu jednoho objektu (jedné věci).

Žadatel může v  podporovaném opatření 2. Stavební obnova a restaurování památek místního významu předložit maximálně 1 Žádost, tj. maximálně jeden projekt v jednom kalendářním roce, a to pouze na obnovu jednoho objektu (jedné věci).

**Územní vymezení projektu:**

Projekt musí být realizován na území Zlínského kraje. U movitých památek musí být trvalý pobyt vlastníka a zároveň trvalé umístění movité památky na území Zlínského kraje.

**Doba realizace projektu:**

Realizace projektu může být zahájena nejdříve dne **06.02.2021.**

Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na **19.11.2021**.

Po ukončení realizace projektu příjemce předkládá poskytovateli dotace (dále jen „poskytovatel“) nejpozději do **19.11.2021** Závěrečnou zprávu s vyúčtováním dotace. Příjemce je povinen nejpozději do jednoho měsíce od obdržení platby dotace poskytnuté poskytovatelem (odst. 9.6.1) doložit doklady prokazující úhradu způsobilých výdajů ve výši dotace.

* 1. **Způsobilost výdajů projektu:**

Pro podporovaný projekt mohou být brány v úvahu pouze způsobilé výdaje uvedené ve Smlouvě, které přímo souvisí s realizací projektu. Rozpočet uvedený ve formuláři Žádosti musí obsahovat odhad těchto výdajů.

**Podmínky způsobilosti výdajů projektu:**

Aby mohly být výdaje považovány v kontextu projektu za způsobilé, musí:

* být v souladu s českou legislativou
* být reálné a nemohou mít podobu paušálních částek
* být nezbytné pro uskutečnění projektu a musí vyhovovat zásadám zdravého finančního řízení, zvláště efektivnosti, přiměřenosti a hospodárnosti
* být vynaloženy tj. musí vzniknout během doby realizace projektu (06.02.2021-19.11.2021)
* být skutečně vynaloženy, být zachyceny v účetnictví příjemce dotace, být prokazatelné a podložené účetními doklady.

* + 1. **Způsobilé výdaje projektu:**

Způsobilými výdaji se rozumí takové výdaje, které mají přímou vazbu na realizaci projektu a přímo souvisí s účelem projektu. Jedná se o výdaje prokazatelně související s obnovou památky, tj. výdaj na práce zajišťující uchování souhrnné památkové hodnoty objektu (věci) jako je oprava, restaurování apod.

* + 1. **Nezpůsobilé výdaje projektu jsou zejména:**
* dlužný úrok, pokuty a finanční sankce
* výdaje na publicitu Zlínského kraje
* účetně nedoložitelné výdaje
* mzdy a platy
* ostatní osobní výdaje (tj. odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dle zákona č. 262/2006 Sb.; odměny poskytované podle zvláštních právních předpisů v případech, kdy nevzniká pracovní vztah k zaměstnavateli; odměny za využití vynálezů, průmyslových vzorů, aj.; odměny podle předpisů o autorském právu; odměny z veřejných a užších soutěží a veřejných příslibů; odstupné poskytované při skončení pracovního poměru; odchodné; odměny členům orgánů společnosti a družstva hrazené z nákladů i ze zisku; částky, které zaměstnavatel refunduje jiným zaměstnavatelům k úhradě plnění zahrnovaných do OON)
* výdaje na přípravné studie nebo jiné přípravné činnosti včetně zpracování Žádosti
* nákupy pozemků nebo budov
* pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 tis. Kč/kus; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 tis Kč/kus)
* pořízení věcí (majetek, materiál, atd.), jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok (drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek)
* pronájem hygienického zařízení (TOI, TOI)
* daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, poplatek za znečištění ovzduší, poplatek za skládku, televizní a rozhlasový poplatek atp.
* výdaje na předprojektovou a projektovou dokumentaci, restaurátorský záměr, restaurátorskou zprávu, stavebně-historický a restaurátorský průzkum
* výdaje spojené s modernizací (např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně otvorů z plastu, nebo typu EURO, izolační dvojskla a trojskla, protipožární okna, dveře a stěny, instalace zdravotechniky apod.)
* elektroosmóza, sanační omítky, sanační injektáže a podřezání objektu
* činnosti, které nemají povahu záchrany památky, její rehabilitaci a následnou revitalizaci (např. půdní vestavby, přístavby, jiné nástavby apod.)
* hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny), izolační střešní folie apod.
* provizorní úpravy objektů (např. provizorní zakrytí střech)
* protiradonová opatření
* čistění a úklid budov
* náklady na archeologický výzkum
* provozní výdaje (např. poplatek za skládku, odvoz suti na skládku, doprava, apod.)
* položky v rozpočtu: rezerva, vedlejší náklady, zařízení staveniště
* přesuny suti a vybouraných hmot
* lešení a stavební výtahy
* kopie sochařských děl a výdusky
* práce prováděné svépomocí
* stavební materiál, který nebude zabudován do stavby v tom roce, ve kterém má být dotace čerpána
* investiční výdaje
* úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně, výsadba zeleně.

Rozpočet uvedený ve formuláři Žádosti musí obsahovat odhad způsobilých výdajů.

|  |
| --- |
| 1. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE |

Žádost musí být předložena poskytovateli na formuláři Žádosti v tištěné podobě (popř. zaslána pomocí datové schránky) společně se všemi povinnými přílohami a současně musí být Žádost zaslána v elektronické podobě. Formulář Žádosti je zveřejněn společně s Programem na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a na webových stránkách Zlínského kraje[[2]](#footnote-2). Je nutné jej pečlivě vyplnit s uvedením dostatečného množství relevantních informací vztahujících se k projektu, zejména cíle, kterých má být realizací projektu dosaženo.

Žádost musí být úplná, předložena v jednom originálu a musí být připojeny všechny požadované přílohy. Za okamžik předložení Žádosti je považován den eventuálně hodina a minuta předložení/doručení tištěné verze Žádosti.

* 1. **Přílohy Žádosti:** 
     1. **Povinné přílohy Žádosti:**

Žádosti musí být doprovázeny těmito povinnými přílohami:

1. prostá kopie podrobného položkového rozpočtu, ve kterém je nutno **zvýraznit výstupy projektu** ve shodě s výstupy, uvedenými v Žádosti. Položkový rozpočet musí obsahovat výkaz výměr k jednotlivým položkám a musí být v souladu s podmínkami závazného stanoviska orgánu státní památkové péče (viz písm. i. tohoto odstavce);
2. originál nebo úředně ověřená kopie písemného souhlasu všech spoluvlastníků památky k předložení Žádosti pouze jedním z vlastníků;
3. prostá kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele;
4. originál nebo úředně ověřená kopie písemného souhlasu všech spoluvlastníků památky s poskytnutím dotace na běžný bankovní účet jednoho z vlastníků;
5. doklad prokazující formální ustavení subjektu žadatele a všech jeho partnerů, příp. jiného oprávnění k podnikání (vztahující se k projektu) u fyzické osoby podnikatele, nebo výpis z Obchodního rejstříku (výpis ze serveru provozovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR [www.justice.cz](http://www.justice.cz)), nebo jiného příslušného rejstříku (u právnické osoby, je-li tato v rejstříku vedena). V případě církevních právnických osob, nadací a nadačních fondů prostá kopie dokladu o registraci podle příslušného zákona. U spolků nebo zájmových sdružení právnických osob též prostá kopie stanov a  dokladu o zvolení či jmenování statutárního zástupce. V případě obce Výpis usnesení Zastupitelstva obce o volbě starosty, který tuto funkci ke dni podání Žádosti vykonává;
6. doklad osvědčující vlastnické právo k památce, tj. výpis z katastru nemovitostí ne starší 6 měsíců (originál nebo ověřená kopie), v případě památky neevidované v katastru nemovitostí (například boží muka, kapličky, kaple křížové cesty) výpis z katastru nemovitostí k pozemku, na němž se památka nachází a prohlášení o vlastnictví nemovitosti (originál s uvedením data a podpisu), v případě movité památky prohlášení o vlastnictví památky (originál s uvedením data a podpisu), je-li movitá památka pevně spojena se stavbou (např. oltáře, varhany) výpis z katastru nemovitostí k nemovitosti, v níž se předmětná movitá památka nachází;
7. snímek katastrální mapy s grafickým zákresem z katastru nemovitostí ne starší 6 měsíců (originál nebo ověřenou kopii), pokud se jedná o nemovitost, v případě památky neevidované v katastru nemovitostí (například boží muka, kapličky, kaple křížové cesty) snímek katastrální mapy k pozemku, na němž se nemovitost nachází se zakreslením polohy památky do snímku, v případě movité památky snímek katastrální mapy s vyznačením nemovitosti, v níž se předmětná movitá památka nachází. Pokud se jedná o obnovu hradeb, ohradních zdí atp. nutno zakreslit barevně do snímku rozsah obnovy památky, jenž bude proveden v období realizace projektu (odst. 5.2).
8. originál nebo úředně ověřená kopie písemného souhlasu všech vlastníků/spoluvlastníků pozemku/ů na němž/na nichž je umístěna nemovitá památka, pokud je/jsou odlišný/ní od vlastníka památky, se vstupem na pozemek za účelem provedením obnovy.
9. prostá kopie pravomocného závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče **k realizaci obnovy** vydané v souladu s ust. § 14 odst. 1 nebo 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (neplatí pro památky místního významu). Závazné stanovisko musí být vydáno ke všem zamýšleným pracím (dle žádosti, smlouvy o dílo a rozpočtu), a to bez podmínek zpracování dalšího stupně projektové dokumentace, provedení průzkumu atp.; v případě restaurování musí být závazné stanovisko vydáno k provádění restaurátorských prací (ne jen závazné stanovisko s podmínkou, že bude zpracován projekt, proveden průzkum a zpracován restaurátorský záměr atp.).
10. prostá kopie stanoviska příslušného stavebního úřadu vydané v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyžaduje-li to charakter projektu.
11. podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže Žádost, projektová dokumentace nebo restaurátorský záměr; dokumentace nebo restaurátorský záměr musí obsahovat konkrétní technologický postup prací včetně uvedení materiálů.
12. fotodokumentace současného stavebně-technického stavu památky nebo jejích částí v souladu s druhem a rozsahem prací, ke kterým se váže Žádost (dokládá se pouze v listinné podobě, nikoliv na CD).
13. prostá kopie Smlouvy o dílo s uvedením identifikace památky (název, adresa), se specifikací druhu, rozsahu a způsobu provedení prací, ke kterým se váže Žádost, termínu provedení prací (realizace projektu dle odst. 5.2 Programu musí být ukončena nejpozději 19.11.2021) a sjednané ceny stavební obnovy památky nebo restaurování v souladu s dodaným položkovým rozpočtem.
14. prostá kopie dokladu o výběru zhotovitele díla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
15. prostá kopie povolení Ministerstva kultury k restaurování – v případě restaurování kulturní památky. V případě více odborností, se doplní o prohlášení o spolupráci dalšího restaurátora, příp. dalších restaurátorů. Pokud se jedná o práce stavební i částečně restaurátorské a smlouva o dílo je uzavřená se stavební firmou, je nutno dodat subdodavatelskou smlouvu uzavřenou mezi restaurátorem a dotyčnou stavební firmou, včetně rozpočtu (náležitosti viz výše) anebo prohlášení restaurátora o spolupráci, podepsané restaurátorem, že provede konkrétní restaurátorské práce v příslušném kalendářním roce na obnově příslušné kulturní památky a k tomu restaurátor přiloží rozpočet restaurátorských prací.
16. originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (tj. žadatele) v případě, že žadatel je zastupován jinou osobou na základě plné moci (podpis zmocněného na plné moci být úředně ověřen nemusí).
    1. **Způsob podávání Žádostí:**

Podání elektronické Žádosti

Elektronicky vyplněný formulář Žádosti je nutné zaslat přes tlačítko **„Odeslat elektronicky úřadu“**.

Odeslání elektronické verze formuláře Žádosti je podmínkou přijatelnosti projektu.

Podání písemné žádosti

Vyplněný a podepsaný formulář Žádosti je nutné zaslat také v písemné podobě včetně všech povinných příloh na adresu: **Zlínský kraj, odbor kultury a památkové péče, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín**v zalepené obálce poštou nebo osobně doručit na podatelnu Zlínského kraje, popř. zaslat pomocí datové schránky.

Žádost zaslaná pomocí datové schránky nahrazuje předložení Žádosti v tištěné podobě. V případě doručení Žádosti Zlínskému kraji z jiné než vlastní datové schránky žadatele, musí být Žádost opatřena uznávaným elektronickým podpisem žadatele dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Doručiteli těch Žádostí, které budou doručeny osobně, bude potvrzena kopie titulní strany Žádosti podacím razítkem s datem doručení.

Opožděně doručené Žádosti či Žádosti zaslané v rozporu s podmínkami nastavenými Programem (např. zaslané faxem či doručené na jiné adresy) budou vyřazeny z hodnocení.

* + 1. **Náležitosti obálky:**

Na obálce je zpravidla vyznačeno:

* registrační číslo Žádosti
* úplné jméno/název a adresa žadatele
* zřetelně viditelný text **„Neotvírat“**

|  |
| --- |
| 1. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE |

* 1. **Otevírání obálek, posouzení administrativní shody a kontrola přijatelnosti:**

Po otevření obálek se provádí posouzení administrativní shody (tzn. kompletnost a správnost dokumentace Žádosti a doložení všech povinných příloh v požadované formě) a kontrola přijatelnosti (způsobilost žadatele, způsobilost projektu a způsobilost výdajů projektu).

V případě, že vzniknou pochybnosti při posouzení administrativní shody a kontroly přijatelnosti bude žadatel vyzván k doplnění, vysvětlení nebo v případě nezpůsobilých výdajů ke kladnému či zápornému vyjádření zájmu realizovat projekt i při snížení celkových způsobilých výdajů projektu za jinak stejných podmínek. Pokud žadatel potřebné doklady, vysvětlení či vyjádření ve stanovené lhůtě nedodá, bude jeho Žádost z hodnotícího procesu vyřazena a nebude dále hodnocena.

V případě, že bude v rámci kontroly způsobilosti žadatele zjištěno, že žadatel či podniky s ním propojené mají vyčerpán limit v registru de minimis, považuje se žadatel za nezpůsobilého žadatele a jeho žádost bude z hodnotícího procesu vyřazena. V případě, že bude v rámci kontroly způsobilosti zjištěno, že žadatel či podniky s ním propojené již čerpaly podporu de minimis v posledních třech letech, přičemž limit podpory de minimis nebyl vyčerpán, může být žadatel podpořen maximálně do výše rozdílu mezi limitem de minimis a dosud čerpanou podporou de minimis.

V případě, že bude při kontrole přijatelnosti zjištěno, že žadatel zařadil v Žádosti do způsobilých výdajů projektu i výdaje nezpůsobilé, budou o výši nezpůsobilých výdajů poníženy celkové způsobilé výdaje projektu. Výše dotace pak bude vypočtena ze snížené výše celkových způsobilých výdajů projektu (tj. míry dotace) požadované žadatelem v Žádosti. V případě, že v důsledku této skutečnosti dojde k poklesu dotace pod minimální výši dotace dle odst. 4.4 Programu, nebude taková Žádost dále hodnocena.

Žadatel může ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení písemného vyrozumění o nesplnění podmínek administrativní shody a kontroly přijatelnosti písemně požádat o vrácení příloh doložených k Žádosti s uvedením registračního čísla Žádosti, názvu projektu, identifikačních údajů žadatele a telefonního kontaktu s konkretizací příloh požadovaných k vrácení. Požadované přílohy budou z otevřené obálky vyňaty za přítomnosti žadatele požadujícího vrácení příloh a vráceny na základě předávacího protokolu.

* 1. **Vyhodnocovací tabulka:**

Pro vyhodnocení pořadí uchazečů je rozhodující vyšší počet dosažených bodů po vyhodnocení stanovených kritérií.

|  |  |
| --- | --- |
| Kritéria hodnocení | Maximální počet bodů |
| **Hodnocení kvality a přínosu projektu, kulturně historická hodnota předmětu obnovy**  U obnovy kulturních památek a památek místního významu se posuzuje zejména památková hodnota předmětu obnovy, územní význam projektu, soulad projektu se zájmy památkové péče, stupeň ohrožení památky a soulad se schválenou Koncepcí účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji. | **50** |
| **Zpřístupnění veřejnosti:**  Je-li předmětem dotace stavba: |  |
| Celý objekt, tj. exteriér i interiér (zde se zahrnou i stavby, které nemají interiér – např. drobná architektura v krajině: sochy, kříže, hradby apod.) | 10 |
| Pouze exteriér, interiér slouží pro soukromé účely (např. bydlení) | 5 |
| Objekt není přístupný veřejnosti (např. v soukromé zahradě) | 1 |
| Je-li předmětem dotace movitá věc: |  |
| ANO | 10 |
| NE | 1 |
| **Stavebně-technický nebo technický stav:**  Havarijní stav, který ohrožuje existenci stavby nebo životy osob (doložen havarijním výměrem nebo statickým posudkem) | 15 |
| Havarijní stav – hrozí zánik kulturně-historických hodnot | 10 |
| Špatný stavebně-technický nebo technický stav | 5 |
| Udržovací práce nebo práce související s užíváním (provozem) objektu či práce související s modernizací objektu (např. výměna střešní krytiny v souvislosti se zateplením obytného podkroví) | 1 |
| **Společenský význam:**  Národní kulturní památka | 5 |
| Kulturní památka | 4 |
| Památka místního významu | 3 |
| **Soulad s principy památkové péče:**  V projektu navrženy tradiční technologie obnovy (např. hliněné omítky, osazení hřebenáčů do malty, restaurování osobou s příslušným povolením MK ČR…) | 10 |
| V projektu navrženy technologie obnovy v souladu s odbornou metodikou památkové obnovy | 5 |
| V projektu navrženy novodobé technologie obnovy a materiály | 3 |
| **Kvalita projektu:**  Podrobný projekt s uvedením konkrétních technologií | 10 |
| Projekt průměrné kvality | 5 |
| Nedostatečně podrobný projekt – pouze základní záměr | 0 |
| **Kredibilita žadatele**  Tato rovina zahrnuje především kvalitu a důvěryhodnost žadatele, jeho dosavadní péči o památky. Tato rovina posouzení zahrnuje i hodnocení případného předchozího realizovaného projektu. | **10** |
| Jednoletý projekt (celková obnova) nebo závěrečná etapa víceletého projektu | 7 |
| Pokračující víceletý projekt nebo dílčí etapa obnovy | 5 |
| Nový víceletý projekt | 1 |
| Žádost podána úplná ve stanoveném termínu uzávěrky žádostí | 3 |
| Žádost doplněna na výzvu administrátora (např. chybí povinné přílohy) | 0 |
| **Efektivita rozpočtových výdajů**  V rámci tohoto kritéria jsou bonifikovány projekty s přiměřenými výdaji, rozpočet musí být srozumitelný a výdaje účelné, efektivní a hospodárné. Zohledňována je i schopnost žadatele zajistit vícezdrojové financování projektu. | **40** |
| Výše požadované dotace od ZK  Algoritmus výpočtu bodového hodnocení:  1-(míra požadované dotace / max. míra dotace)\* 20 = počet bodů | Max. 20 |
| **Vícezdrojové financování:**  Vlastní zdroje + dotace ZK + další finanční zdroj (např. ministerstvo) | 20 |
| Pouze vlastní zdroje + dotace ZK | 10 |
| **Maximální počet bodů** | **100** |

Při hodnocení Žádostí bude postupováno následovně:

1. Přirazení bodů v rámci jednotlivých kritérií - při hodnocení Žádostí bude využita celá číselná řada.
2. Sečtení bodů za jednotlivá kritéria.
   1. **Výběr Žádostí k podpoře:**

Pro určení pořadí Žádostí je rozhodující počet bodů dosažených při hodnocení Žádostí, přičemž při rovnosti bodů rozhoduje dřívější datum a čas doručení Žádosti.

Po stanovení pořadí Žádostí bude dotace poskytována do vyčerpání alokovaných finančních prostředků při získání minimálně 40 bodů z celkového maximálního počtu bodů hodnocení.

Nelze-li projektu poslednímu v pořadí pro přidělení dotace navrhnout plnou výši požadované dotace, může dojít k přidělení zbývající částky prostředků alokovaných na Program a alikvótnímu snížení monitorovacích indikátorů (výstupů projektu) a způsobilých výdajů projektu. Ustanovení o minimální výši dotace dle odst. 4.4. se v tomto případě neuplatní.

Žádosti, které získaly minimálně 40 bodů a splní podmínky tohoto Programu, ale nebudou moci být přímo podpořeny z důvodu nedostatečné alokace finančních prostředků Programu, budou zařazeny do seznamu náhradníků. V případě uvolnění finančních prostředků v rámci Programu, (pokud k uvolnění finančních prostředků dojde nejpozději do 10.08.2021) budou tyto Žádosti podpořeny do výše uvolněných prostředků v pořadí dle dosaženého počtu bodů.

|  |
| --- |
| 1. ROZHODNUTÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE O ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | | **Popis zásadních milníků realizace Programu** | **Lhůta rozhodnutí** | |
| 1. | | Rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace v orgánech Zlínského kraje a schválení Smlouvy (žadatelé budou o výsledku rozhodnutí orgánu Zlínského kraje o poskytnutí/neposkytnutí dotace informováni do 30 pracovních dnů od rozhodnutí). | RZK březen 2021  ZZK 19.04.2021 | |
| 2. | | Zveřejnění seznamu podpořených žadatelů na webových stránkách Zlínského kraje. | Nejpozději do 10 pracovních dnů po rozhodnutí orgánů kraje o poskytnutí dotace. | |
| 3. | | Nejzazší datum pro ukončení realizace podpořeného projektu. | 19.11.2021 | |
| 4. | | Nejzazší datum pro předložení Závěrečné zprávy s vyúčtováním dotace. | 19.11.2021 | |
| 1. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE | | |

Po rozhodnutí o poskytnutí dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“), která bude stanovovat konečnou výši dotace schválenou orgány kraje, výstupy projektu (tj. monitorovací indikátory, které jsou přenášeny z Žádosti do Smlouvy), pravidla pro výběr dodavatelů, sankční opatření v případě nedodržení podmínek Smlouvy, změny podmínek poskytnuté dotace, platby, kontrolu a archivaci, publicitu, příp. udržitelnost projektu.

* 1. **Konečná výše dotace:**

Poskytovatel financuje určité procento celkových skutečných způsobilých výdajů projektu (tzv. míra dotace) a nikoliv určitou část činnosti. Pokud jsou na konci projektu skutečné výdaje nižší než výdaje předpokládané, je dotace v absolutním vyjádření snížena na celé koruny dolů se zachováním procentuální míry dotace. Minimální limit výše dotace dle odst. 4.4 se v tomto případě neuplatní za předpokladu, že příjemce naplní monitorovací indikátory (výstupy projektu). Dotace bude poskytnuta ve výši orgány Zlínského kraje schváleného procenta z celkových skutečných způsobilých výdajů projektu.

* 1. **Monitorovací indikátory (výstupy projektu):**

V případě schválení dotace jsou do Smlouvy přenášeny monitorovací indikátory (výstupy projektu) a jejich kvantifikace uvedená v Žádosti. Příjemce se ve Smlouvě zavazuje naplnit hodnoty monitorovacích indikátorů projektu nejpozději k datu ukončení realizace projektu. Skutečné naplnění monitorovacích indikátorů bude uvedeno příjemcem v Závěrečné zprávě s vyúčtováním dotace. Umožňuje-li to povaha monitorovacího indikátoru, částečné nenaplnění jednotlivého monitorovacího indikátoru projektu s dotací nad 50 tis. Kč, maximálně však o 5 %, či jednotlivého monitorovacího indikátoru projektu s dotací do 50 tis. Kč, maximálně však o 30 %, zůstane-li zachován účel a smysl projektu, nebude považováno za porušení podmínek Smlouvy. Pokud nebudou všechny monitorovací indikátory projektu s dotací nad 50 tis. Kč (každý jednotlivě) naplněny alespoň na 95 %, či na 70 % u projektů s dotací do 50 tis. Kč, jedná se o závažné porušení Smlouvy.

* 1. **Pravidla pro výběr dodavatelů:**

U veřejné zakázky, která podléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je příjemce povinen při výběru dodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci projektu, postupovat v souladu s tímto zákonem, a na výzvu poskytovatele umožnit kontrolu dokumentace a průběhu výběrového řízení na veřejnou zakázku. U veřejné zakázky, která zákonu č. 134/2016 Sb. nepodléhá, je příjemce povinen poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky.

* 1. **Sankční opatření:**
* v případě porušení rozpočtové kázně bude poskytovatel postupovat v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Smlouvou.
* poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem stanovených Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:
  1. svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
  2. poruší pravidla veřejné podpory,
  3. je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,
  4. bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, exekuční řízení či řízení o výkonu rozhodnutí,
  5. příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření Smlouvy,
  6. je v likvidaci,
  7. změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem pro danou oblast podpory,
  8. opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván poskytovatelem, v případě, že příjemce nesplní povinnost ze smlouvy, a toto nesplnění již nelze napravit (např. příjemce nedodrží konečný termín realizace projektu) může poskytovatel smlouvu vypovědět i bez učinění předchozí výzvy k nápravě,
  9. nenaplní jednotlivý monitorovací indikátor o více než 5 % v případě projektů s dotací nad 50 tis. Kč nebo o více než 30 % v případě projektů s dotací do 50 tis. Kč.
  10. **změny podmínek poskytnuté dotace:**
* příjemci je dána možnost upravit a změnit projekt, na který je dotace poskytována, bez předchozího souhlasu poskytovatele za předpokladu, že změny nejsou podstatného charakteru tj.

1. změna adresy sídla příjemce/zřizovatele,
2. změna statutárního orgánu/kontaktní osoby,
3. změna názvu zřizovatele,
4. změna názvu příjemce,
5. změna názvu projektu při zachování účelu a všech ostatních parametrů projektu,
6. umožňuje-li to povaha monitorovacího indikátoru, částečné nenaplnění monitorovacích indikátorů; maximální snížení o 5 % jednotlivého monitorovacího indikátoru u projektů s dotací nad 50 tis. Kč a maximální snížení o 30 % jednotlivého monitorovacího indikátoru u projektů s dotací do 50 tis. Kč,
7. změna zdrojů nebo výše podílů těchto zdrojů na financování projektu (mimo dotace Zlínského kraje),
8. změna harmonogramu realizace projektu dle Smlouvy (změnou harmonogramu nesmí dojít k překročení nejzazšího data ukončení realizace projektu stanoveného ve Smlouvě),
9. přesun v čerpání mezi etapami projektu při dodržení minimálních monitorovacích indikátorů za etapu (při realizaci víceetapových projektů).

To vše za podmínky zachování smyslu a účelu projektu. Nepodstatnou změnu projektu musí příjemce písemně oznámit poskytovateli nejpozději v Závěrečné zprávě s vyúčtováním dotace.

* dojde-li k podstatné změně ovlivňující realizaci projektu (např. v důsledku vyšší moci), musí příjemce písemně požádat poskytovatele o změnu Smlouvy, přičemž musí být respektovány následující všeobecné principy:

1. žádost o změnu Smlouvy musí být příjemcem, jehož dotace byla schválena příslušným orgánem kraje, doručena poskytovateli minimálně 30 kalendářních dnů před realizací změny projektu a v přiměřené lhůtě, zpravidla minimálně 30 kalendářních dnů před zasedáním příslušného orgánu kraje tak, aby bylo možné vypracování dodatku,
2. žádost o změnu podmínek Smlouvy musí být příjemcem řádně odůvodněná a nemusí být poskytovatelem automaticky akceptována. V případě, že jsou změny podmínek Smlouvy poskytovatelem akceptovány, musí být schváleny příslušným orgánem kraje formou dodatku,
3. změny Smlouvy je možné provádět pouze během plnění Smlouvy a nelze je aplikovat se zpětnou účinností,
4. účel dodatku musí být těsně spjat s povahou projektu řešeného původní Smlouvou.

* dojde-li k nenaplnění monitorovacího indikátoru o více než 5 % v případě projektů s dotací nad 50 tis. Kč a nenaplnění monitorovacího indikátoru o více než 30 % v případě projektů s dotací do 50 tis. Kč, jedná se o závažné porušení Smlouvy. V případě, že monitorovací indikátory nebyly naplněny z důvodu objektivních příčin (nepříznivé klimatické podmínky či živelná pohroma aj.), může o těchto případech rozhodnout orgán, který schválil poskytnutí dotace.

Změnu bankovního spojení oznámí příjemce poskytovateli písemně ve lhůtě do 15 dní ode dne, kdy ke změně došlo. Tuto změnu může příjemce provést bez předchozího souhlasu poskytovatele podpory.

* 1. **platby a kontrola:**
     1. **Platby:**

Dotace uvedená ve Smlouvě ve finančním vyjádření bude zaokrouhlena na celé stokoruny dolů.

Pokud jsou na konci projektu skutečné způsobilé výdaje nižší než výdaje předpokládané, je dotace v absolutním vyjádření snížena na celé koruny dolů (zůstane zachována procentuální míra dotace). Dotace bude poskytnuta ve výši orgány Zlínského kraje schváleného procenta z celkových skutečných způsobilých výdajů projektu.

**Dotace bude příjemci poskytnuta následujícím způsobem:**

Finanční prostředky budou poskytnuty příjemci dle podmínek a v termínech uvedených ve Smlouvě.

Dotace bude vyplacena do 30 pracovních dnů po schválení Závěrečné zprávy s vyúčtováním dotace, nejdříve však po ukončení realizace projektu.

Závěrečná zpráva s vyúčtováním dotace musí být předložena nejpozději **do 19.11.2021**.

Za řádné předložení Závěrečné zprávy s vyúčtováním dotace se považuje pouze takové vyúčtování, které mj. obsahuje doložení vzniku všech celkových skutečných způsobilých výdajů projektu a úhradu vlastního podílu příjemce na celkové částce skutečných způsobilých výdajů vynaložených na realizaci projektu. Příjemce je povinen nejpozději do jednoho měsíce od obdržení platby dotace poskytnuté poskytovatelem doložit doklady prokazující úhradu způsobilých výdajů ve výši dotace.

* + 1. **Finanční kontrola:**
* příjemce je povinen umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti.
* příjemce je povinen poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě realizace projektu.
* příjemce je povinen přijímat nápravná opatření, která vzejdou z kontrol a monitorování projektu, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a v souladu s §18 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, informovat o splnění nápravného opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.
  + 1. **Archivace:**

Příjemce je povinen zabezpečit archivaci veškeré dokumentace k projektu, včetně účetnictví o projektu po dobu 10 let po skončení realizace Programu.

* 1. **publicita:**

Příjemce se zavazuje v průběhu realizace projektu prezentovat Zlínský kraj (nikoliv Krajský úřad Zlínského kraje) jako poskytovatele, a to použitím loga Zlínského kraje popř. uvedením informace, že je projekt financován/spolufinancován Zlínským krajem.

Příjemce získává uzavřením Smlouvy od poskytovatele souhlas s užitím loga Zlínského kraje, které je k dispozici na webových stránkách Zlínského kraje pod odkazem Média s chráněným přístupem (přihlašovací údaje budou příjemci sděleny poskytovatelem). Přístup k logu Zlínského kraje nesmí být předán k užívání další osobě.

Doklady o zajištění publicity poskytovatele předkládá příjemce společně se Závěrečnou zprávou s vyúčtováním dotace.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele s využitím alespoň jednoho prostředku, který doloží v Závěrečné zprávě s vyúčtováním dotace (prostřednictvím odkazu, fotografie, fotokopie, skenu aj. tak, aby bylo naplnění publicity zpětně dohledatelné):

1. obecní zpravodaj (doloží se originálem nebo kopií příslušného článku a informací, kdy byl publikován),
2. úřední deska (doloží se kopií informace, která byla uveřejněna, s uvedením doby uveřejnění),
3. televizní informační kanál (doloží se písemnou informací o datu a čase, kdy byla informace v médiu uvedena a text této informace),
4. webové stránky (doloží se odkazem na příslušné stránky s uvedením, kdy byla informace uveřejněna),
5. regionální tisk (doloží se originálem či kopií příslušného článku a informací, kdy byl publikován),
6. billboard (doloží se fotografií a informací o období vyvěšení),
7. rozhlas – obecní či regionální/celoplošné vysílání (doloží se přepisem hlášeného textu a informací o datu, kdy byla informace hlášena),
8. výroční zpráva (doloží se originálem nebo kopií této zprávy či její části obsahující prezentaci poskytovatele),
9. pamětní deska (doloží se fotografií a informací o datu umístění této desky),
10. propagační předměty (doloží se předložením propagačního předmětu),
11. periodikum vydávané ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů (doloží se originálem nebo kopií příslušného článku a informací, kdy byl publikován),
12. informační tabule (nástěnky, apod.), (doloží se kopií informace, která byla uveřejněna s uvedením doby uveřejnění),
13. vlastní návrh příjemce odsouhlasený poskytovatelem
    1. **udržitelnost projektu:**

Příjemce je povinen nezcizit majetek opravený na základě této dotace (movité, nemovité věci), nejméně po dobu 5 let od jeho opravy. Po tuto dobu smí převést vlastnické právo k danému majetku na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

Po uvedenou dobu je příjemce povinen zacházet s majetkem s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení.

|  |
| --- |
| 1. KONTAKTNÍ OSOBY |

V průběhu lhůty pro podání Žádostí mohou žadatelé požadovat dodatečné informace relevantní k vypracování Žádosti včetně povinných příloh.

Dotazy lze zasílat e-mailem na uvedené kontakty, s jasným vyznačením odvolávky na konkrétní Program. Po předchozí telefonické dohodě je možné poskytování i osobních konzultací.

**Dotazy k administrativním záležitostem:**

**Mgr. Jitka Korbelová**, email: [jitka.korbelova@kr-zlinsky.cz](mailto:jitka.korbelova@kr-zlinsky.cz), tel: 577 043 604

**Dotazy k odborným záležitostem:**

**Ing. Alena Pospíšilová,** email: [alena.pospisilova@kr-zlinsky.cz](mailto:alena.pospisilova@kr-zlinsky.cz), tel: 577 043 607

|  |
| --- |
| ……………………………………………... |
| PhDr. Romana Habartová  vedoucí odboru kultury a památkové péče |

Vyvěšeno:

Příjem Žádostí zahájen:

Sejmuto:

1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-1)
2. na webových stránkách Zlínského kraje na adrese: [www.kr-zlinsky.cz](http://www.kr-zlinsky.cz), v sekci Dotace [↑](#footnote-ref-2)